RAPORT DE ACTIVITATE - Biroul proiecte

ANUL 2022

În Biroul proiecte din cadrul UAT Municipul Târgu Secuiesc au fost următoarele activității în anul 2022

Proiecte în etapa de finalizare

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către a economie cu emisii scăzute de carbon”

Prioritatea de intervenţii 3.1 “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”

Operațiunea B – Clădiri publice

- CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC SPITAL TÂRGU SECUIESC SECȚIA CHIRURGIE,

cod SMIS: 112510

Lucrările au fost finalizate conform contract, proiectul este în faza de recepție a lucrărilor.

- CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – GRĂDINIȚA CSIPKERÓZSIKA,

cod SMIS 113354

Lucrările au fost finalizate conform contract, proiectul este în faza de recepție a lucrărilor.

- CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES, cod SMIS 115076

Lucrările au fost finalizate conform contract și s-a semnat recepția lucrărilor. Proiectul este în faza de depunere a raportului final către ADR Centru.

- CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – GRĂDINIȚA DIN STR. BENEDEK ELEK,

cod SMIS 115160

Lucrările au fost finalizate conform contract și s-a semnat recepția lucrărilor. Proiectul este în faza de depunere a raportului final către ADR Centru.

Proiecte în implementare

- Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către a economie cu emisii scăzute de carbon”

Prioritatea de intervenţii 3.1 “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”

Operațiunea B – Clădiri publice

CREŞTEREA EFICINŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC - ȘCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA, cod SMIS: 115370

Lucrările sunt în proporție de 30% executate.

- Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 10 “ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”

Operațiunea - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învațământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

CONSTRUIREA ȘI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ – GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cod SMIS: 121263

Lucrările sunt în proporție de 50% executate.

- Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Amenajare Incubator pentru afaceri în Municipiul Târgu Secuiesc, cod SMIS: 122671

S-a semnat contractul de lucrări, a fost predat amplasamentul constructorului și s-a eliberat ordinul de începere a lucrărilor.

- Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 10. - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1 - lnvestiții  în  educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobăndirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Apel dedicat învățământului profesional și tehnic

REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PETER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cod SMIS 123014

S-a contractat achiziția pentru proiectare și execuție lucrare, proiectarea este in curs de verificare, urmează să eliberăm ordinul de începere a lucrărilor.

- Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cod SMIS 123364

Componenta A

REABILITAREA MONUMENT ISTORIC PENTRU INFIIȚAREA UNUI CENTRU CULTURAL

Lucrările sunt în proporție de 30% executate.

Componenta B

REFUNCȚIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ȘI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC

S-a contractat achiziția pentru execuția lucrări, urmează să eliberăm ordinul de începere a lucrărilor.

- Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și

sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățiile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Operațiunea A – Ambulatorii

Extinderea și dotarea infrastructurii ambulatorii în Municipiul Târgu Secuiesc

Lucrările sunt în proporție de 25% executate.

Proiecte depuse

- Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public –AFM

Extinderea iluminatului public a străzilor din Municipiul Târgu Secuiesc

Proiectul încă este în curs de evaluare, până la data prezentei nu a primit finanțare.

- Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 10 – Fondul Local

I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vechicule electrice

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

Proiectul nr. C10-I4-713

Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și planificare urbană în Municipiul Târgu Secuiesc

A fost aprobat cererea de finanțare

- Planul Național de Redresare și Reziliență

Componentei C10 – Fondul Local, Operațiunea I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I2

Proiectul nr. C10-I2-259

Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna.

A fost aprobat cererea de finanțare

- Planul Național de Redresare și Reziliență

Componentei C10 – Fondul Local, Operațiunea I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4

Proiectul nr. C10-I1.4-546

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna.

A fost aprobat cererea de finanțare

- Planul Național de Redresare și Reziliență

Componentei C10 – Fondul Local, Operațiunea I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete (și alte vechicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4

Proiectul nr. C10-I1.4-606

Infrastructură pentru transport verde – piste pentru biciclete, parteneriatul Municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna.

A fost aprobat cererea de finanțare

- Planul Național de Redresare și Reziliență

Componentei C10 – Fondul Local, Operațiunea I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde –ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Titlu apel:PNRR/2022/C10/I1.2

Proiectul nr. C10-I1.2-1566

Asigurarea infrastructurii ITS în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna

A fost aprobat cererea de finanțare

- Planul Național de Redresare și Reziliență

Componentei C5 – Valul renovării, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Proiectul nr. C5-B2.1.a-649

Creșterea eficienței energetice a clădirii grădiniței cu program prelungit “MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc

A fost aprobat cererea de finanțare

- CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE “MOLNÁR JÓZSIÁS” TÂRGU SECUIESC

Proiectul încă este în curs de evaluare

- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC

Proiectul încă este în curs de evaluare

- MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1 SUBINVESTIȚIA I1.B – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE

Proiectul încă este în curs de evaluare